### Smlouva o dílo č. ______/2014/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl.  § 2430 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

# Smluvní strany

# Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

# Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: 	Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických:	k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenkou Smieškovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

_________________________________________________________________________________

# IČ: 		00845451

DIČ: 		CZ 00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:  Komerční banka, a. s.

pobočka Ostrava

# Číslo účtu: 	923-761/0100

________________________________________________________________________________________

dále jen objednatel

a

Zastoupený:

Zapsán:

________________________________________________________________________________________

# IČ:

# DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

________________________________________________________________________________________

dále jen zhotovitel

### čl. I.

### Základní ustanovení

- Účelem uzavření této smlouvy je vypracování jednoduché studie a  projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Regenerace sídliště Fifejdy II – 
III. etapa“ (dále jen stavba), která bude zpracována v návaznosti na již provedenou studii urbanistické koncepce “REGENERACE SÍDLIŠTĚ FIFEJDY II“ zpracovanou společností Ateliér Genius loci, s.r.o., Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava z července 2012, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb. a v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. , vyhlášky č. 503/2006 Sb. a vyhl. 494/2000 Sb.

- Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zhotovení a projednání studie projektové dokumentace pro zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení a povolení kácení zeleně pro stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že je pojištěn pro případ způsobení škody.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### čl. II.

### Předmět plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování jednoduché studie a projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Regenerace sídliště Fifejdy II - III. etapa.“,  která bude zpracována v návaznosti na již zpracovanou studii urbanistické koncepce “REGENERACE SÍDLIŠTĚ FIFEJDY II“ zpracovanou společností Ateliér Genius loci, s.r.o., a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru.

- Předmětem zakázky je řešení rekonstrukce veřejného prostranství sídliště Fifejdy, parc. 
č. 2202/51, 2202/50, 2202/74, 2202/1, 2202/80, 2202/81, 2202/129, 2206/11, 2202/79 katastrální území Moravská Ostrava.

3.	Službami se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezenému touto smlouvou a zadávacími podmínkami této zakázky, které jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

4.	Součástí předmětu plnění jsou tyto práce:

Jednoduchá studie  a  projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební řízení (DSP) a pro provádění stavby (DPS):

-    jednoduchá studie řešení centrálního prostoru „hřiště VITA a přilehlého prostranství“ vč. projednání s veřejností

-	projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby bude zpracována podle zadávacích podmínek veřejné zakázky,

-	předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

-	geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné zaměření vč. inženýrských sítí),

-      provedení nezbytných průzkumů a sond pro zjištění podkladních vrstev

-	Studie,DÚR, DSP a DPS bude vypracována dle zákona č 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN,

-	součástí bude také projednání všech stupňů projektové dokumentace s orgány státní správy, správci a majiteli inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi jichž se předmět stavby týká vč. písemného doložení jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace,

-	zjištění sousedních parcel a objektů dotčených stavbou vč. projednání záměru s vlastníky těchto sousedních nemovitostí,

-	plán BOZP ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.,

-	DSP a DPS bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

-	výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby minimálně v rozsahu dle přílohy č. 3 smlouvy.

-   součástí inženýrské činnosti je i vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností, místní a správní poplatky

### čl. III.

### Náležitosti plnění a provádění zakázky

- Předmět smlouvy bude realizován v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky a požadavky objednatele, ustanoveními této smlouvy, připomínkami a podmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně připomínek a požadavků správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněných prostřednictvím objednatele. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.

- Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

- Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů) a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných a s dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Součástí dokumentace bude také soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce.

- Inženýrské činnosti a autorský dohled dle čl. II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy

- Studie a projektová dokumentace, která je předmětem plnění dle této smlouvy bude objednateli odevzdána studie ve  2 vyhotoveních,  pro územní rozhodnutí (DÚR) ve 4 vyhotoveních, pro stavební povolení (DSP) v 4  a pro provádění stavby (DPS) v 6 vyhotoveních se dvěma položkovými a šesti slepými výkazy výměr. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

- Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací budou zpracovány se zajištěním antivirové ochrany i v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové částí dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro čtení (dovolené formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

### čl. IV.

### Doba plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Jednoduchá studie v požadovaném rozsahu vč. projednání  s veřejností bude objednateli předána do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo

- Projektová dokumentace pro územní řízení v požadovaném rozsahu bude objednateli předána 
do 31.7. 2014  vč. podání žádosti o územního rozhodnutí.

- Projektová dokumentace pro stavební povolení v požadovaném rozsahu vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 30. 11.2014 vč.  podání žádosti o stavební povolení.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána 
do 15 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

- Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen vydáním kolaudačních souhlasů.

### čl. V.

### Cena zakázky

- Cena za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednoduchá studie centrálního prostoru hřiště VITA a přilehlého prostoru |  |  |  |
| Projektová dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí (vč. geodetického zaměření terénu a dendrol. průzkumu) |  |  |  |
| Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocných stavebních povolení (vč. plánu BOZP) |  |  |  |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |
| CENA C1 |  |  |  |

|  | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorský dozor |  |  |  |
| CENA C2 |  |  |  |

|  | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| CENA CELKEM (C1+C2) |  |  |  |

- Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru ____,- Kč při odhadovaném maximálním počtu 50 hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru vyúčtovaných dle čl. XI. odst. 10 písm. c) této smlouvy.

- V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení zakázky, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností této smlouvy.

- Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

### čl. VI.

### Předání díla a místo plnění

- Projektové dokumentace budou objednateli předány osobně na odboru investic a místního hospodářství v sídle objednatele v termínech dle čl. IV. této smlouvy.

- Povinnost zhotovit dílo je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

- Strany tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

### čl. VII.

### Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, zadání a zadávacím podmínkám této veřejné zakázky, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruka na stavbu zhotovenou dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy.

### čl. VIII.

### Povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně

zápisnebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

### čl. IX.

### Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

- Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

- Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou.

- Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

- Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou péčí.

- Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit jen, je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.

- Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů objednatele.

### čl. X.

### Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

- Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

### čl. XI.

### Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány.

- Podkladem pro úhradu ceny zakázky dle čl. V. je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a dále bude obsahovat také tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele,

- název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investic a místního hospodářství),

- číslo a datum vystavení faktury,

- lhůtu splatnosti faktury,

- soupis provedených prací,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

- Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

- Doručení faktury se provede osobně do podatelny objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

- Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

- Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

- Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

- Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a)	zadavatel uhradí část ceny C1 za studii a  DÚR po odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně předání pravomocného územního rozhodnutí,

b)	zadavatel uhradí část ceny C1 za DSP a DPS po odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně předání pravomocných stavebních povolení, zádržné ve výši zbývajících 10 % ceny C1 uhradí zadavatel do 13-ti měsíců ode dne převzetí dokumentace nebo do 30-ti dnů od dokončení a převzetí stavby, nebude-li použito na úhradu závazků zhotovitele,

c)	cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury vystavené po vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však  ______,-  Kč vč. DPH.

11.	Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel.

- Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

13.	Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

### čl. XII.

### Smluvní pokuta

- V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV. bod 2, 3, 5  této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny C1 dle odst. 1. čl. V. za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu plnění  dle čl. IV. bod  4,  ze strany zhotovitele je zhotovitel  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  ve výši 2 500,- Kč za každý  i započatý den prodlení.

- V případě, že objednatelem nebude uhrazena řádně vystavená faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, dle čl. VII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

- Pokud závazek splnit předmět smlouvy či jeho jednotlivou část zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

- Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody do výše skutečně vzniklé škody.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

- Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 0,5%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla včetně DPH.

- V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚHOS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

### čl. XIII.

### Splnění kvalifikačních kritérií

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky stanovené v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce (Příloha č. 2).

- Zhotovitel je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů objednateli kdykoli v průběhu plnění této veřejné zakázky na základě výzvy objednatele, a to do 7 dnů od doručení této výzvy.

- V případě, že zhotovitel neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů na základě výzvy objednatele do 7 dnů od doručení této výzvy, je objednatel oprávněn účtovat počínaje 8. dnem od doručení výzvy zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny C1 dle odst.1 čl. V. této smlouvy za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ, a to až do okamžiku ukončení této smlouvy.

- Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost dle odst. 1 tohoto článku, může objednatel od této smlouvy kdykoli odstoupit. Dojde-li k ukončení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z tohoto důvodu, je objednatel vedle odstoupení od smlouvy oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny uvedené v článku V. odst. 1. této smlouvy. V tomto případě se neuplatní sankce dle odst. 3 tohoto článku.

### čl. XIV.

### Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona bude vykonavatelem majetkových práv autora. Výjimku stanoví odst. 3 tohoto článku této smlouvy.

- Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované pro tuto zakázku, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to v neomezeném rozsahu. Součástí užití díla je také oprávnění nakládat s tímto dílem jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením od projektové dokumentace a její změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby a také souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící součást licence, dalším osobám.

- Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze v případě, že předloží objednateli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu, který je vymezen v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku této smlouvy.

- Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny C1 dle čl. V. této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto povinností. Objednatel je rovněž oprávněn v případě porušení některé z těchto povinností od smlouvy odstoupit.

### čl. XV.

### Závěrečná ujednání

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

- Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou změny ceny dle ustanovení v čl. V. odst. 6 této smlouvy) pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského  zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této  smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOb1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum:

Místo:

Dalibor Mouka

místostarosta

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Jméno, funkce

Přílohy

Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č. ________/2014/OIMH

Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 3 – Obsah a rozsah výkonu AD pro realizaci stavby

Příloha č. 1 ke smlouvě č.: _________/2014/OIMH

P L N Á   M O C

ke smlouvě č.: ______________/2014/OIMH

na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení pro stavbu „Regenerace sídliště Fifejdy II - III. etapa“

Příkazce: 	   Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

Zastoupený: Daliborem Moukou, místostarostou

Příkazník:

IČ:

Zastoupený:

Příkazce tímto zmocňuje příkazníka, aby za něj dle smlouvy č. ______/2014/OIMH vykonal inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení pro stavbu „Regenerace sídliště Fifejdy II- III. etapa“

V rámci uvedeného zmocnění bude příkazník jménem a na účet příkazce:

- zastupovat příkazce při jednáních, v územním řízení pro územní rozhodnutí  a  ve stavebním řízení pro stavební povolení  pro stavbu „Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa“  k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce  písemnosti,

- zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci.

- v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Regenerace sídliště Fifejdy II
  - III. etapa“.

V Ostravě dne: __________________

|  |  | za příkazce |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dalibor Mouka |
|  |  | místostarosta |

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: __________________

|  |  | za příkazníka |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 3 ke smlouvě č.: _________/2014/OIMH

Obsah a rozsah výkonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby:

A – Popis a rozsah výkonu AD:

1 - účast na odevzdání staveniště dodavateli

2 - vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby

3 - účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele

4 - kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla

5 - posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace

6 - spolupráce s koordinátorem BOZP

7 - posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně)

8 - projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty)

9 - účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části)

B – Zásady výkonu AD:

1 - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitel akce, provedené

telefonicky , e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele

2 - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny

předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby

3 - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně

samostatně (lze též řešit e-mail. poštou)

4 - Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje,

nutné pro řádný výkon AD.

5 - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele.