### Smlouva o dílo č. ______/2014/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

# Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

# Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: 		Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických:		k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

_________________________________________________________________________________

# IČ: 				00845451

DIČ: 				CZ 00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:   		Komerční banka, a. s.

pobočka Ostrava

# Číslo účtu: 			923-761/0100

________________________________________________________________________________________

dále jen objednatel

a

Zastoupený:

Zapsán:

________________________________________________________________________________________

# IČ:

# DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

________________________________________________________________________________________

dále jen zhotovitel

### čl. I.

### Základní ustanovení

- Účelem uzavření této smlouvy je vypracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provádění stavby „Chata Mazák – středisko ekologické výchovy“ (dále jen stavba), včetně dokumentace k provedení demolice stávající stavby a zajištění všech povelení, dále zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a to rozsahu projektové dokumentace výše uvedené stavby v rozsahu min. dle přílohy č. 1, 5, 6 a 8 vyhlášky 499/2006 Sb. Projektová dokumentace bude v souladu se zákonem č. 179/2010 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb., zákonem č. 137/2006 Sb. a zákonem č. 146/2008 Sb. v platném znění.

- Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zhotovení a projednání projektové dokumentace územní řízení, pro stavební povolení a pro demolici (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že je pojištěn pro případ způsobení škody.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle projektové dokumentace dle této smlouvy, bude realizován projekt spolufinancovaný v rámci programu OPŽP.

- Smluvní strany prohlašují, že se v rámci této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, všeobecně závaznými předpisy Evropské unie.

### čl. II.

### Předmět plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro provádění stavby a pro demolici stávajícího objektu„Chata Mazák – středisko ekologické výchovy“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. Úplnost, kompletnost a správnost projektové dokumentace bude projednána se státním fondem životního prostředí – řídícím orgánem OPŽP.

- Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce chaty Mazák, ležící na parcelách p.p.č. 983/1, p.p.č. 983/10 a p.č.st. 3167 v k.ú. Staré Hamry, obec Ostravice. Realizací dojde k vybudování střediska ekologické výchovy.

- Službami se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezenému touto smlouvou a zadávacími podmínkami této zakázky, které jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

4.	Součástí předmětu plnění jsou tyto práce:

4.1 Zpracování projektové dokumentace

- Studie proveditelnosti řešeného území vč. hrubého propočtu odhadovaných nákladů

- Dokumentace pro územní řízení (DUR), pro stavební povolení (DSP) a pro provedení díla

(DPS)

- Dokumentaci k provedení demolice stávající stavby včetně zajištění všech povolení

- Položkový rozpočet budovaného díla – struktura a členění na stavební objekty a provozní

soubory dle textové části PD, v rámci těchto objektů bude dál členěn na položky, které mohou

být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry

stavby

4.2 Projednání projektu se Správou CHKO Beskydy a stavebním úřadem obce Ostravice – na základě

zpracované projektové dokumentace.

4.3 Zajištění dokladů: energetický štítek, PENB, energetický audit, územní rozhodnutí, stanovisko KÚ,

atd.)

4.4 Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

4.5 Inženýrská činnost včetně vyřízení souhlasného územního rozhodnutí, stavebních povolení a povolení

k odstranění stavby

4.6 Práce spojené  s realizací stavby – autorský dozor

### čl. III.

### Náležitosti plnění a provádění zakázky

- Předmět smlouvy bude realizován v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky a požadavky objednatele, ustanoveními této smlouvy, připomínkami a podmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně připomínek a požadavků správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněných prostřednictvím objednatele. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.

- Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

- Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů) a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných a s dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Součástí dokumentace bude také soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce.

- Oceněný položkový rozpočet nákladů stavby bude obsahovat členění pro zatřídění majetku dle zákona o dani z příjmu a pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který byl zveřejněn dne 30. 11. 2011 ve Finančním zpravodaji 7/2011.

- Inženýrské činnosti a autorský dohled dle čl. II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy

- Studie v rozsahu dle zadávací dokumentace bude vyhotovena v 6-ti vyhotoveních včetně hrubého propočtu odhadovaných nákladů + 1x na CD

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu dle zadávací dokumentace bude vyhotovena v 4 vyhotoveních včetně propočtu na realizaci + 1xCD

- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude v 6-ti vyhotoveních se dvěma položkovými rozpočty a pěti slepými výkazy výměr + 1x vyhotovení na CD včetně jednoho položkového a jednoho slepého rozpočtu. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude v 6-ti vyhotoveních se dvěma položkovými rozpočty a pěti slepými výkazy výměr + 1x vyhotovení na CD včetně jednoho položkového a jednoho slepého rozpočtu. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

- Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací budou zpracovány se zajištěním antivirové ochrany i v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové částí dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro čtení (dovolené formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

### čl. IV.

### Doba plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Studie proveditelnosti včetně propočtu nákladů na realizaci a vyjádření CHKO Beskydy a stavebního úřadu obce Ostravice do 90 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do 90 kalendářních dnů včetně podání žádosti o územní rozhodnutí.

- Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy vč. podání žádostí do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Projektová dokumentace k demolici do 90 kalendářních dnů od předání studie včetně podání žádosti o odstranění stavby.

- Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen vydáním kolaudačních souhlasů.

### čl. V.

### Cena zakázky

- Cena za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Studie |  |  |  |
| PD pro územní rozhodnutí (DUR) |  |  |  |
| PD pro stavební povolení (DSP) |  |  |  |
| PD pro provádění stavby (DPS) |  |  |  |
| PD k demolici stávající stavby |  |  |  |
| Plán BOZP |  |  |  |
| Inženýrská činnost |  |  |  |
| CENA C1 |  |  |  |

|  | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorský dozor |  |  |  |
| CENA C2 |  |  |  |

|  | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| CENA CELKEM (C1+C2) |  |  |  |

- Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru ____,- Kč bez DPH při odhadovaném maximálním počtu 150 hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru vyúčtovaných dle čl. XI. odst. 10 písm. d) této smlouvy.

- V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení zakázky, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností této smlouvy.

- Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

### čl. VI.

### Předání díla a místo plnění

- Projektové dokumentace budou objednateli předány osobně na odboru investic a místního hospodářství v sídle objednatele v termínech dle čl. IV. této smlouvy.

- Povinnost zhotovit dílo je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

- Smluvní strany si tímto vyloučily použití ustanovení par. 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

### čl. VII.

### Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, zadání a zadávacím podmínkám této veřejné zakázky, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruka na stavbu zhotovenou dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy.

### čl. VIII.

### Povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

### čl. IX.

### Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

- Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

- Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou.

- Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

- Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou péčí.

- Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit jen, je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.

- Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů objednatele.

### čl. X.

### Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

- Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 0,5%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla včetně DPH.

- V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy), pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚHOS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

### čl. XI.

### Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány.

- Podkladem pro úhradu ceny zakázky dle čl. V. je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a dále bude obsahovat také tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele,

- název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investic a místního hospodářství),

- číslo a datum vystavení faktury,

- lhůtu splatnosti faktury,

- soupis provedených prací,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

- Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

- Doručení faktury se provede osobně do podatelny objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

- Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

- Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

- Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

- Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

Cena C1:

a) za zpracování studie uhradí zadavatel cenu 100% po jejím odsouhlasení a odevzdání

b) za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnnutí (DUR) a inženýrské činnosti uhradí zadavatel cenu 100% po odevzdání kompletní projektové dokumentace a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí

c) za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), inženýrské činnosti, dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a dokumentace pro demolici stávajícího objektu uhradí zadavatel část ceny ve výši 90% po odevzdání kompletní dokumentace a vyřízení pravomocného stavebního povolení, 10% uhradí zadavatel nejpozději do 13-ti měsíců ode dne převzetí dokumentace nebo do 30-ti dnů od dokončení a převzetí budoucí stavby.

Cena C2:

d)	cenu za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury vystavené po vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však do výše uvedené v čl. V. bod 1.

11.	Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel.

12.  Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

### čl. XII.

### Smluvní pokuta

- V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny C1 dle odst. 1. čl. V. za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že objednatelem nebude uhrazena řádně vystavená faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, dle čl. VII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

- Pokud závazek splnit předmět smlouvy či jeho jednotlivou část zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

- Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody do výše skutečně vzniklé škody.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

- Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 0,5%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla včetně DPH.

- V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel 4povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚHOS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

### čl. XIII.

### Splnění kvalifikačních kritérií

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky stanovené v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce (Příloha č. 2).

- Zhotovitel je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů objednateli kdykoli v průběhu plnění této veřejné zakázky na základě výzvy objednatele, a to do 7 dnů od doručení této výzvy.

- V případě, že zhotovitel neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů na základě výzvy objednatele do 7 dnů od doručení této výzvy, je objednatel oprávněn účtovat počínaje 8. dnem od doručení výzvy zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny C1 dle odst. 1 čl. V. této smlouvy za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ, a to až do okamžiku ukončení této smlouvy.

- Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost dle odst. 1 tohoto článku, může objednatel od této smlouvy kdykoli odstoupit. Dojde-li k ukončení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z tohoto důvodu, je objednatel vedle odstoupení od smlouvy oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny uvedené v článku V. odst. 1. této smlouvy. V tomto případě se neuplatní sankce dle odst. 3 tohoto článku.

### čl. XIV.

### Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona bude vykonavatelem majetkových práv autora. Výjimku stanoví odst. 3 tohoto článku této smlouvy.

- Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované pro tuto zakázku, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to v neomezeném rozsahu. Součástí užití díla je také oprávnění nakládat s tímto dílem jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením od projektové dokumentace a její změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby a také souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící součást licence, dalším osobám.

- Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze v případě, že předloží objednateli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu, který je vymezen v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku této smlouvy.

- Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny C1 dle čl. V. této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto povinností. Objednatel je rovněž oprávněn v případě porušení některé z těchto povinností od smlouvy odstoupit.

### čl. XV.

### Závěrečná ujednání

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

- Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou změny ceny dle ustanovení v čl. V. odst. 6 této smlouvy) pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Odpověď strany podle ust. par. 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkami není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatkem k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- O uzavření této smlouvy rozhodla dne __________________ Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. _________. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

- Dílo bude spolufinancováno z Evropské unie. Zhotovitel je dále povinen postupovat také v souladu s platnými metodickými pokyny a Pravidly Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum:

Místo:

# Dalibor Mouka

# místostarosta

# Za zhotovitele

Datum:

Místo:

# Jméno, funkce

Přílohy:

Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č. ________/2014/OIMH

Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 3 – Obsah a rozsah výkonu AD pro realizaci stavby

Příloha č. 1 ke smlouvě č.: _________/2014/OIMH

P L N Á   M O C

ke smlouvě č.: ______________/2014/OIMH

na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocných stavebních povolení pro stavbu „Chata Mazák - středisko ekologické výchovy“

Příkazce: 	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

Zastoupený: Daliborem Moukou, místostarostou

Příkazník:

IČ:

Zastoupený:

Příkazce tímto zmocňuje mandatáře, aby za něj dle smlouvy č. ______/2014/OIMH vykonal inženýrskou činnost pro zajištění vydání stavebních povolení pro stavbu „Chata Mazák - středisko ekologické výchovy“.

V rámci uvedeného zmocnění bude příkazník jménem a na účet příkazce:

- zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,

- zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci.

- v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání pravomocných stavebních povolení na stavbu „Chata Mazák - středisko ekologické výchovy“.

V Ostravě dne: _________________

|  |  | za příkazce |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dalibor Mouka |
|  |  | místostarosta |

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: __________________

|  |  | za příkazníka |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 3 ke smlouvě č. ________/2014/OIMH:

Obsah a rozsah

výkonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby:

A – Popis a rozsah výkonu AD:

1 - účast na odevzdání staveniště dodavateli

2 - vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby

3 - účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele

4 - kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla

5 - posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace

6 - spolupráce s koordinátorem BOZP

7 - posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně)

8 - projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty)

9 - účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části)

B – Zásady výkonu AD:

1 - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitel akce, provedené

telefonicky, e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele.

2 - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny

předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby.

3 - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně

samostatně (lze též řešit e-mail. poštou).

4 - Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje,

nutné pro řádný výkon AD.

5 - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele.